UBND HUYỆN MỘ ĐỨC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG MN ĐỨC  PHÚ                       Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH – TrMN                           Đức Phú, ngày  25 tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2023- 2024

Căn cứ thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/ TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 -2024 của Trường Mầm non Đức Phú; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

2.  Để phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được thuận tiện, dạy học lấy trẻ làm trung tâm và đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho trẻ.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục vui chơi cho trẻ.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn, thân thiện trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để có kế hoạch thanh lý và mua sắm bổ sung.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy, giữ  vững trường đạt chuẩn Quốc gia.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán, tổ văn phòng, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị; PHT phụ trách CSVC, thiết bị, tổ trưởng tổ văn phòng sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 09/2023), cuối tháng 12/2023 và tháng 5/2024.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán - thủ quỹ và Phó HT, TTCM thực hiện tốt về mua sắm đồ dùng dạy học, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng vật tư văn phòng,  bảo quản, sửa chữa, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng và các trang thiết bị đồ chơi ngoài trời và các thiết bị khác.

8. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

9. Chỉ đạo cho các bộ phận liên quan thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.

10. Chỉ đạo tổ chuyên môn, tổ văn phòng quán triệt trong tập thể CB-GV-NV tăng cường ý thức giữ gìn tài sản chung của nhà trường, lớp học.

11. Chỉ đạo giáo viên lồng ghép ý thức giữ gìn tài sản nhà trường, lớp học cho trẻ thông qua các hoạt động mọi lúc, mọi nơi, các chủ đề phù hợp tình hình thực tế tại lớp.

12. Lập các kế hoạch kêu gọi các các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ các trang thiết bị và đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2023 – 2024 của trường Mầm non Đức Phú./.

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT Mộ Đức(b/c);

- UBND xã Đức Phú (b/c);

- CB-GV-NV nhà trường;

- Các tổ trưởng, kế toán;                                                                Lý Thị Kim Liên

- Lưu: VT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 8/2023 | - Cải tạo cây xanh trong sân trường. - Sửa chữa, mua sắm thêm đồ dùng vệ sinh, đồ dùng nhà bếp, Sơn sửa lại các đồ dùng trong vườn cổ tích, đồ chơi ngoài trời hư hỏng - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Mua sắm nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi - Sửa chữa hệ thống điện, quạt, mô tơ, ống nước, hệ thống nước uống, nước sinh hoạt, tưới tiêu - Làm mới tấm phông “Ngày hội đến trường của bé” - Mua bổ sung bóng nhà banh - Chỉ đạo rà soát danh mục thiết bị tối thiểu ở các lớp để mua sắm bổ sung - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2023 -2024. |  |
| 9/2023 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy, học tập. - Mua sắm và trang bị đồ dùng dạy học, đồ dùng bán trú, hệ thống lọc nước, đồ dùng vệ sinh phòng chống dịch bệnh. - Trang bị dụng cụ PCCC. - Mua sắm, bổ sung dụng cụ văn phòng |  |
| 10/2023 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường) - Kiểm tra sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, máy in…; - Kiểm tra đồ dùng trong các lớp. - Lập sổ tài sản năm học 2023 -2024. - Trang bị dụng cụ Phòng chống thiên tai, bão lũ |  |
| 11/2023 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ - Kiểm tra các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2023 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2024 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2023. - Kiểm tra , mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi bị hư hỏng. |  |
| 02/2024 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - Kiểm tra CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2024 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2024 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng . - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt. |  |
| 05/2024 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - Tổng kết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng dọn vệ sinh toàn trường chuẩn bị Tổng kết năm học 2023 -2024. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC  PHÚ                     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH – MNĐP                                        Đưc Phú, ngày 10 tháng 8

năm 2016

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2016- 2017

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 -2017 của Trường Mầm non Đức Phú ; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2016) PHT phụ trách CSVC phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 10/2016) cuối tháng 12/2016 và tháng 5/2017.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

10. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2016 – 2017 của trường Mầm non Đức Phú

HIỆU TRƯỞNG

Lý Thị Kim Liên

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2016 | - Cải tạo cây xanh trong sân trường. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2016 -2017. |  |
| 09/2016 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng . - Trang bị dụng cụ PCCC. |  |
| 10/2016 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, máy in…; - KT đồ dùng trong các lớp. - Lập sổ tài sản năm học 2016 -2017. |  |
| 11/2016 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2016 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2017 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2016. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2017 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2017 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2017 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng . - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2017 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2016 -2017. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC  PHÚ                     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH – MNĐP                                           Đức Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2017- 2018

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Trường Mầm non Đức Phú; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2017) PHT phụ trách CSVC phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 10/2017 ) cuối tháng 12/2017 và tháng 5/2018.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

9. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2017 – 2018 của trường Mầm non Đức Phú

HIỆU TRƯỞNG

Lý Thị Kim Liên

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2017 | - Cải tạo cây xanh trong sân trường. - Sửa chữa bàn ghế, đồ chơi ngoài trời hư hỏng - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ nhà bếp, cho công tác văn phòng , dạy và học cho năm học 2017 -2018. |  |
| 09/2017 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng . - Trang bị dụng cụ PCCC. |  |
| 10/2017 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, máy in…; - KT đồ dùng trong các lớp. - Lập sổ tài sản năm học 2017 -2018. |  |
| 11/2017 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2017 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2018 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2017. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2018 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2018 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2018 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng . - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2018 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2017 -2018. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC  PHÚ              Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:   /KH – MNĐP                                    Đức Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2012- 2013

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 -2013 của Trường Mầm non Đức Phú ; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2012) PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 10/2012 )cuối tháng 12/2012 và tháng 5/2013.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

10. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dung dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2012 – 2013 của trường Mầm non Đức Phú

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2012 | - Cải tạo cây xanh trong sân trường. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2012 -2013. |  |
| 09/2012 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng . - Trang bị dụng cụ PCCC. |  |
| 10/2012 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, máy in…; - KT đồ dùng trong các lớp. - Lập sổ tài sản năm học 2012 -2013. |  |
| 11/2012 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2012 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2013 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2012. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2013 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2013 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2013 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng . - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2013 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2012 -2013. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN ĐỨC  PHÚ                     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH – MNĐP                                 Đưc Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2015- 2016

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 -2016 của Trường Mầm non Đức Phú ; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2015) PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 10/2015 )cuối tháng 12/2015 và tháng 5/2016.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

10. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dung dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2015 – 2016 của trường Mầm non Đức Phú

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2015 | - Cải tạo cây xanh trong sân trường. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2015 -2016. |  |
| 09/2015 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng . - Trang bị dụng cụ PCCC. |  |
| 10/2015 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, máy in…; - KT đồ dùng trong các lớp. - Lập sổ tài sản năm học 2015 -2016. |  |
| 11/2015 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2015 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2016 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2015. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2016 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2016 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2016 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng . - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2016 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2015 -2016. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC  PHÚ                     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH – MNĐP                                      Đưc Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2013- 2014

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 -2014 của Trường Mầm non Đức Phú; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2013 – 2014 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

2.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

4. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2013) PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học: tháng 10/2013, cuối tháng 12/2013 và tháng 5/2014.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với Tổ HCQT bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học.

9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như : trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

10. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dung dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2013– 2014 của trường Mầm non Đức Phú.

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2013 | - Cải tạo cây xanh trong sân trường. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng, và các đồ chơi ngoài trời. - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2013-2014. |  |
| 09/2013 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng . |  |
| 10/2013 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường, bếp ăn.) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, máy in…; - KT đồ dùng các lớp học. - Lập sổ tài sản năm học 2013-2014. |  |
| 11/2013 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2013 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2014 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2013. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2014 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết . - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2014 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2014 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng . - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2014 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2013 -2014. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC PHÚ                        Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:    /KH – MNĐP                                           Đức Phú, ngày 01 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2014- 2015

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 -2015 của Trường Mầm Đức Phú; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2014– 2015 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Tiến tới trường đủ điều kiện để mở bán trú năm học 2014-2015.

2. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác bán trú, giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2014) PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học: tháng 10/2014, cuối tháng 12/2014và tháng 5/2015.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

9. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dùng dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2014 – 2015 của trường Mầm non Đức Phú.

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2014 | - Làm mới một số biểu bảng. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng, xây dựng - Sơn tường dãy phòng học mới - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2014 -2015. |  |
| 09/2014 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng bán trú. |  |
| 10/2014 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường, bếp ăn.) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, ti vi…; - KT đồ dùng bán trú. - Lập sổ tài sản năm học 2014-2015. |  |
| 11/2014 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2014 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2015 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2014. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2015 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2015 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2015 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng bán trú. - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2015 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2014 -2015. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TT MỘ ĐỨC             Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH – MNTT                                      Thị trấn Mộ Đưc, ngày 01 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2012- 2013

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 -2013 của Trường Mầm non Thị trấn Mộ Đức; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Tiến tới  đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia mức độ I trong năm 2013.

2. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2012) PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học (tháng 10/2012 )cuối tháng 12/2012 và tháng 5/2013.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với Tổ HCQT bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học.

9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

10. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dung dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2012 – 2013 của trường Mầm non Thị trấn Mộ đức

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2012 | - Cải tạo cây xanh trong sân trường. - Cải tạo phòng giáo dục thể chất- nghệ thuật. - Nâng cấp sân trường và làm tường rào cổng ngõ. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng và xây dựng nhà xe tại cơ sở II. - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2012 -2013. |  |
| 09/2012 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng bán trú. - Trang bị dụng cụ PCCC. |  |
| 10/2012 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường, bếp ăn.) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, ti vi…; - KT đồ dùng bán trú. - Lập sổ tài sản năm học 2012 -2013. |  |
| 11/2012 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2012 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2013 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2012. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2013 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2013 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2013 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng bán trú. - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2013 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2012 -2013. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TT MỘ ĐỨC             Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH – MNTT                                       Thị trấn Mộ Đưc, ngày 01 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2013- 2014

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2013 -2014 của Trường Mầm non Thị trấn Mộ Đức; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2013 – 2014 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

2.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

4. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2013) PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học: tháng 10/2013, cuối tháng 12/2013 và tháng 5/2014.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với Tổ HCQT bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học.

9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như : trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

10. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dung dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2013– 2014 của trường Mầm non Thị trấn Mộ đức.

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2013 | - Cải tạo cây xanh, vườn hoa trong sân trường. - Vẽ tường phòng giáo dục thể chất- nghệ thuật. - Làm mái hiên, làm nhà vệ sinh giáo viên.. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng và mua tủ giường cho phòng y tế và phòng bảo vệ. - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2013-2014. |  |
| 09/2013 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng bán trú. - Làm máng rửa tay cho trẻ. |  |
| 10/2013 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường, bếp ăn.) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, ti vi…; - KT đồ dùng bán trú. - Lập sổ tài sản năm học 2013-2014. |  |
| 11/2013 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2013 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2014 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2013. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2014 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết . - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2014 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2014 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho HS. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng bán trú. - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2014 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2013 -2014. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |

PHÒNG GD-ĐT MỘ ĐỨC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TT MỘ ĐỨC             Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số   /KH – MNTT                                       Thị trấn Mộ Đưc, ngày 01 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Năm học 2014- 2015

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và trường, lớp;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 -2015 của Trường Mầm non Thị trấn Mộ Đức; Nhà trường xây dựng kế hoạch bảo quản sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2014– 2015 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu chung:

1. Tiến tới trường đủ điều kiện đạt chất lượng giáo dục trong năm 2015.

2. Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm thường xuyên các thiết bị để đáp ứng mọi hoạt động trong công tác giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

3.Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có, cũng như sửa chữa kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.

II.Mục tiêu cụ thể:

1. Huy động các nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.Tạo môi trường "Xanh – Sạch – Đẹp”, an toàn trong năm học mới.

3.Trang bị tốt Công nghệ thông tin như máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.

4. Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC thường xuyên để có kế hoạch sửa chữa, mua sắm và bổ sung trong năm học.

5. Kiểm kê tài sản theo qui định hàng năm để nắm rõ việc tăng, giảm, hư hỏng về tài sản cố định và các dụng cụ, đồ dùng học tập, bán trú để trình lãnh đạo tiến hành thanh lý.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động nghệ thuật và thể chất trong việc mua sắm trang thiết bị, đồ dung dạy học nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy.

III. Biện pháp:

1. Đầu năm học (Tháng 8/2014) PHT phụ trách thiết bị phối hợp với nhân viên kế toán phụ trách cơ sở vật chất, tổ chuyên môn, các bộ phận khác lập kế hoạch sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất của trường.

2.Căn cứ vào đề xuất của các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan vào việc bổ sung, sửa chữa, mua sắm đồ dùng- trang thiết bị ; PHT và KT phụ trách CSVC, thiết bị sẽ trình Hiệu trưởng phê duyệt để có kế hoạch trang bị đầy đủ cho năm học mới.

3. Có kế hoạch cải tạo và sửa chữa nhỏ trong tháng 8 để kịp thời phục vụ năm học mới.

4. Phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch để đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện.

5. Qui định thời gian kiểm kê cụ thể: đầu năm học: tháng 10/2014, cuối tháng 12/2014và tháng 5/2015.

6. Đối chiếu kiểm tra tài sản thực tế và qua hồ sơ sổ sách đã trang bị đầu năm học để quản lý tốt về CSVC, trang thiết bị, các đồ dùng dạy và học nhằm nâng cao trách nhiệm của CBGVNV trong việc bảo quản tài sản nhà trường, lớp học và các bộ phận khác.

7. Bộ phận kế toán- thủ quỹ và Phó HT thực hiện tốt về mua sắm, bảo quản, phân loại các đồ dùng học tập, đồ dùng bán trú và các trang thiết bị khác.

8. Phối hợp với Tổ HCQT bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học.

9. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp cho học sinh bằng nhiều hình thức như: trong các giờ đón trả trẻ, các buổi sinh hoạt ngoài trời.

10. Lập các dự án kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị và đồ dung dạy học phục vụ hoạt động học tập cho trẻ

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất trong năm học 2014 – 2015 của trường Mầm non Thị trấn Mộ đức

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG THÁNG

| Tháng | Nội dung công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 08/2014 | - Sơn sửa toàn bộ đồ chơi ngoài trời cho 2 cơ sở. - Cải tạo vườn hoa. - Xây dựng sân tập vận động cho trẻ. - Làm mới một số biểu bảng. - Sửa chữa bàn ghế hư hỏng, xây dựng hồ cá và hòn non bộ. - Sơn tường dãy phòng học phía nam và nhà bếp cơ sở II. - Mua sắm văn phòng phẩm, các loại hồ sơ sổ sách - Mua sắm ĐDDH các lớp theo đề xuất của GV. - Lập KH dự trù mua sắm, trang bị các đồ dùng phục vụ cho năm học 2014 -2015. |  |
| 09/2014 | - Chuẩn bị CSVC cho lễ khai giảng. - Thống kê một số thiết bị về công tác giảng dạy, đề xuất tăng cường các thiết bị, dụng cụ giảng dạy. - Mua sắm và trang bị đồ dùng bán trú. |  |
| 10/2014 | - Kiểm kê toàn bộ tài sản trường đầu năm (Tài sản các lớp, nhà trường, bếp ăn.) - KT sửa chữa các thiết bị máy móc: Máy tính, ti vi…; - KT đồ dùng bán trú. - Lập sổ tài sản năm học 2014-2015. |  |
| 11/2014 | - Kiểm tra việc thực hiện VS các thiết bị máy móc và các trang thiết bị khác - Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo quản tài sản thông qua các giờ sinh hoạt. - KT các điều kiện CSVC đảm bảo an toàn cho HS. |  |
| 12/2014 | - Kiểm tra sửa chữa CSVC đảm bảo an toàn phòng, chống mưa- bão. - Theo dõi sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt và các trang thiết bị khác. |  |
| 01/2015 | - Kiểm kê tài sản cuối năm 2014. - Kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện VS. |  |
| 02/2015 | - VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết. - Niêm phong tài sản toàn trường. - Phân công trực Tết bảo quản CSVC. - KT CSVC sau nghỉ Tết. |  |
| 03/2015 | - Tiếp tục KT việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị. - BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sửa chữa CSVC, các trang thiết bị - Chuẩn bị CSVC cho các ngày lễ lớn. |  |
| 04/2015 | - Kiểm tra VS các trang thiết bị và các điều kiện ĐBATcho trẻ. - Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ dùng bán trú. - Giáo dục tư tưởng cho HS ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm. |  |
| 05/2015 | - Kiểm kê tài sản cuối năm học. - TKết công tác sử dụng, bảo quản thiết bị, CSVC trong năm học. - Tổng VS toàn trường chuẩn bị TK năm học 2014 -2015. - Phân công trực để bảo quản CSVC trong hè. |  |